- Справка по мониторингу хода выполнения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

- на 18.06.2022

| № | Наименование объекта | Общая стоимость | Освоено | Остаток средств | Выполнено согласно графику производства работ на 18.06.2022 | Готовность% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МБОУ «Новокаякентская начальная школа – детский сад № 1» | 4 900 000 | 2 000 000 | 55% | Демонтажные работы 100% Ремонт кровли -100 % замена окон-нет | 45% | В настоящее время проводят внутренние ремонтные работы. Окончательное завершение работы, по словам главного специалиста «ОСА ЖКХ и ЗО» Ипиева М,Т, 30 июля 2022 года |

Газимагомедов О.И./______________/                                                                                                                                  Ипиев М.Т./______________/

Со справкой ознакомлены:  директор МБОУ «Новокаякентская начальная школа – детский сад № 1» Бабасова Ш.Ш.